| 2018 YILI YATIRIM PROGRAMI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 YILI PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |
| SEKTÖR | ALT SEKTÖR |  | SAYI | NİTELİK | TUTAR | GERÇEKLEŞTİRME |
| EĞİTİM | İLKÖĞRETİM (47) |  | 47 | YAPIM (1) | 5.326.520,00 | İpsala Yenikarpuzlu Mustafa Gergin İlkokulu Yapım işi devam etmektedir. |
|  |  |  |  | ONARIM(46) | 14.889.826,69 | 22 adet okulun onarımı tamamlanmış olup , 24 okulun onarımı devam etmektedir. |
|  | ORTAÖĞRETİM (17) |  | 17 | YAPIM (0) |  |  |
|  |  |  |  | ONARIM(17) | 1.264.457.57 | 12 adet okulun onarımı tamamlanmış olup, 5 adet okulun onarımı devam etmektedir. |
|  | TOPLAM |  | 65 | YAPIM (1) | 5.326.520,00 |  |
|  |  |  |  | ONARIM (64) | 16.154.284,26 |  |
|  | GENEL TOPLAM |  | 21.480.804,26 |  |  |  |
| SAĞLIK |  |  | 3 | YAPIM (3) | 484.895,04 | Merkez Kemalköy Sağlık Evi Yapım İşi tamamlanmıştır. Havsa Abalar ve Oğulpaşa Köyleri Sağlık Evi Yapım işleri devam etmektedir. |
| ÖNCEKİ YILLARDAN DEVAM EDEN PROJELER |  |  |  |  |  |  |
| SEKTÖR |  | SAYI |  | NİTELİK | TUTAR | GERÇEKLEŞTİRME |
| EĞİTİM |  | 10 |  | YAPIM (10) | 89.266.270,73 | 3 adet okul yapım işi tamamlanmış olup, 7 adet okul yapım işi devam etmektedir. |
| EMNİYET |  | 2 |  | YAPIM (2) | 32.780,000,00 | 2 adet yapım işi devam etmektedir % 95 seviyesindedirler. |
| KÜLTÜR |  | 2 |  | YAPIM (2) | 10.250.000,00 | 2 adet tarihi eser işi devam etmektedir %10 seviyesindedir. |
| DİĞER |  | 1 |  | YAPIM (1) | 6.500.000,00 | 112 Acil Yardım ve Kriz Merkezi Yapım işi tamamlanmıştır. |